华龙政〔2010〕25号

濮阳市华龙区人民政府

关于批转2010年华龙区环境综合整治实施

方案的通知

各乡人民政府，各街道办事处，区政府有关部门：

区环保局、区发改委等部门联合制定的《2010年华龙区环境综合整治实施方案》已经区政府同意，现批转给你们，请认真贯彻执行。

二○一○年五月十九日

2010年华龙区环境综合整治实施方案

区环保局　 区发改委　　区财政局　　  区监察局

区建委 　　区农业局　　区水利局　　  区政府法制办

区畜牧局   濮阳供电公司环城供电分局

（2010年3月18日）

为进一步改善环境质量，促进产业结构优化升级，实现主要污染物减排目标，推动我区经济又好又快发展，根据《濮阳市人民政府办公室关于批转2010年濮阳市环境综合整治实施方案的通知》精神要求，结合我区实际，特制定本方案。

一、总体目标

开展辖区内马颊河环境综合整治，继续开展农村环境综合整治，使我区环境质量得到持续改善，主要污染物排放量得到有效削减，确保“十一五’’污染减排目标圆满完成。

二、工作任务与责任分工

(一)老马颊河流域水环境综合整治

1、工作任务

根据与市政府签订的河流水质目标要求，结合我区实际，制定马颊河水环境综合整治方案，整治任务主要是：加强老马颊河华龙区段综合整治和排污口的监督管理，使全区水环境质量得到明显改善，河流污染得到有效控制，河流水质达到责任目标要求。

2、责任分工

（1）对老马颊河流域段进行污染源排查，确定整治项目。（责任单位：区环保局、区发改委、区建委）

（2）区环保局督促企业进行污染源治理，对政府要求搬迁或关闭的企业，联合相关部门搬迁或关闭到位。（责任单位：区环保局、区发改委、区水利局、区工商局、濮阳供电公司环城供电分局、区监察局、区财政局、区政府法制办）

(二)农村环境综合整治

1、工作任务

完成1个省级生态村， 4个市级生态文明村创建任务。

2、责任分工

省级生态村创建。（责任单位：建设办）

市级生态文明村创建。（责任单位：黄河办、建设办、中原办）。

三、工作标准

流域综合整治标准：达到市政府与区政府签订的年度环保责任目标中所确定的断面目标值。

区域综合整治标准：通过整治，促进该区域产业结构调整和产品优化升级，区域环境质量得到有效改善，实现区域经济、社会、环保协调发展。

化工行业综合整治标准：达到化工行业环境综合整治技术规范要求。

关闭、拆除违法企业或其生产线标准：必须依法吊销或变更企业营业执照，断水断电，拆除生产设备，清除原料。

停产治理、限期治理、深度治理标准：治理工艺必须符合国家环保技术政策和省重点行业污染治理技术规范要求，治理期间不得超标排污。

生态村和生态乡镇创建标准：达到省、市级生态村和生态乡镇考核验收条件和指标。

四、保障措施

(一)加强领导。环境综合整治工作是全区环境保护重点工作，关系到广大人民群众的切身利益，关系到全区经济社会的协调可持续发展。要从贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的高度认真抓好此项工作，各乡办、各有关单位主要领导亲自抓、负总责，为第一责任人，分管领导为直接责任人。各职能部门要加强指导和督查，切实把环境综合整治工作纳入目标管理体系和领导干部政绩考核体系。

(二)强化监管。区环保局要加大对列入环境综合整治工作任务中的重点区域、排污企业的监控力度，建立监管记录，督促企业按期完成治理任务。要加强日常巡查，严防已关闭的污染企业和“十五小’’、“新五小”企业死灰复燃。

(三)齐抓共管。区环保局要对环境综合整治工作实施统一监督管理。加大监管力度，实行严格的环保目标考核，依法查处违法排污企业。区发改委要加大对环保基础设施建设、企业污染治理等环保重点工程项目审批、核准、备案工作力度。区财政局要及时、足额拨付用于环保基础设施建设、企业污染治理等综合整治项目的专项资金。区监察局对不履行或不正确履行环境保护法律法规的、环境违法违纪案件瞒案不报、压案不查、处理不力的、充当违法排污企业保护伞、损害群众环境权益的有关单位及相关责任人进行查处。濮阳供电公司环城供电分局要对被依法关闭(或拆除)的企业(或生产线)、停产治理企业、未按时完成治理任务的企业，依法停止供应生产用电。区水利局要对依法关闭的违法企业，吊销取水许可证，停止生产用水供应。区农业局要结合年度沼气工程建设、秸秆综合利用、资金补助等措施，督促秸秆和粪污水资源化利用。

(四)社会监督。区文化广电旅游局于4月底前在新闻媒体上公布本年度环境综合整治工作任务，12月10日前将各项任务完成结果报区政府并向社会公告。区环保局每半年向社会发布区环境综合整治工作任务进展情况，接受社会监督。

(五)加强调度。区环保局将列入区环境综合整治任务的依法被关闭企业及生产线名单、停产和限期治理企业名单据实上报市环保局备案，并于每月23日向市环保局报送本月工作进度。区环保局将各地工作进展情况每月汇总一次，上报区政府。

(六)责任追究。11月底前完不成本方案所确定的环境综合整治任务的，视为各部门环境保护目标没有完成，依据有关规定追究责任。

主题词：环境保护　治理　方案　通知

濮阳市华龙区人民政府办公室       2010年5月19日印发